TFG 20.15 del Grado en Ingeniería Informática

Estudio e implementación de una herramienta LOW CODE para una aplicación web

Presentado por

Antoni Lluís García Expósito

en Universidad de Burgos – 20 de enero de 2021

Tutores:  José Manuel Galán Ordax y Virginia Ahedo García

Información Indispensable

La aplicación está pensada para el uso en un solo terminal y por un solo usuario a la vez. Esto se debe a que está pensado para PYMES pequeñas, un sector olvidado por las empresas de software, ya que no le dan los mismos beneficios que a las grandes empresas.

Expongo esto porque a la hora de hacer pruebas por parte del tribunal, si se conectan dos usuarios a la vez puede haber inconsistencias en el tratamiento de datos.

Se añadirá en el apartado de futuros pasos, la implementación de una base de datos más completa y que la aplicación funcione en dos o más equipos a la vez. Pero no es el objetivo de este proyecto.

Índice de contenido

Apendice A (Planificación del proyecto software)	9

A.1- Introducción general	9

A.2- 1er Sprint “Inicio del proyecto” 14/10/2020-29/10/2020	10

A.3- 2do Sprint “Formación” 05/11/20-19/11/20	11

A.4- 3er Sprint “Inicio de la Aplicación” 19/11/20-3/12/20	12

A.5- 4rto Sprint “Dando forma a la Aplicación” 3/12/20-17/12/2020	13

A.6- 5nto Sprint “Añadiendo funcionalidades” 17/12/20-03/01/2021	14

A.7- 6to Sprint “Últimas funcionalidades” 03/01/21-11/01/21	15

A.8- 7mo Sprint “Optimización y Documentación” 03/01/21-10/01/21	17

A.8- Estudio de viabilidad	18

A.8- Viabilidad Económica	18

Costes actuales:	18

A.8- Viabilidad Legal	22

Apéndice B (Especificación de requisitos)	24

B.1- Introducción	24

B.2- Objetivos Generales	24

B.3- Catálogo de requisitos	24

Requisitos Funcionales	24

Requisitos NO Funcionales	27

B.4- Especificación de requisitos	28

Casos de uso:	28

Apendice C (Especificación de diseño)	39

C.1 Introducción	39

C.2- Diseño de datos	39

C.3- Campos de las Tablas	41

Pedido	41

TPV	42

Producto	43

ProductoPara (Pedido o TPV)	44

C.4- Diseño Arquitectónico	45

Modelo-Vista-Controlador	45

Modelo	45

Vista	45

Controlador	45

C.5- Diseño de Interfaz	46

Apendice D (Documentación técnica de programación)	48

D.1 Introducción	48

D.2 Estructura de directorios	48

Formes:	49

D.2 Manual del programador	50

OpenXava - Descarga e Instalación	50

Compilación y ejecución desde Openxava studio	54

Compilación de la aplicación para despliegue con Tomcat	56

Instalación TomCat	57

Despliegue mediante Tomcat	58

Conexión con un dominio	59

Apendice E (documentación de usuario)	62

E.1 Introducción	62

E.2 Requisitos de usuario	62

E.3 Instalación	62

E.4 Manual de usuario	63

Inicio	63

Loggin	64

Una vez en la aplicación	65

Interactuar con las clases	65

Entidad TPV	68

Guardar venta	71

Pedido	71

E.5- Conclusiones manual de usuario	72

Apendice F (Bibliografía)	74

Índice de figuras

Ilustración 1 Tareas 1er Sprint	10

Ilustración 2 Tareas 2ndo Sprint	11

Ilustración 3 Tareas 3er Sprint	12

Ilustración 4 Tareas 4rto Sprint	13

Ilustración 5 Tareas 5nto Sprint	15

Ilustración 6 Tareas 6to Sprint	16

Ilustración 7 Tareas 7mo Sprint	17

Ilustración 8 Precios OpenXava Pro	20

Ilustración 9 Diagrama de Clases	39

Ilustración 10 Tabla Pedido	41

Ilustración 11 Tabla TPV	42

Ilustración 12 Producto	43

Ilustración 13 ProductoPara	44

Ilustración 14 Colores Para hoja de estilos	46

Ilustración 15 Hoja de Estilo	47

Ilustración 16 Página principal OpenXava	50

Ilustración 17 Formulario para la descarga	51

Ilustración 18 Contenido del Zip descargado	51

Ilustración 19 Apariencia	52

Ilustración 20 Nuevo Proyecto	52

Ilustración 21 Creación nuevo proyecto	53

Ilustración 22 Creación del proyecto Openxava	53

Ilustración 23 Ejecución de la aplicación	54

Ilustración 24 Apariencia del gestor de la base de datos	55

Ilustración 25 Crear archivo.war	56

Ilustración 26 Carpeta webapps	57

Ilustración 27 Ip y Redirección al puerto	59

Ilustración 28 DNS Ionos	60

Ilustración 29 Inicio de la aplicación	63

Ilustración 30 Login de usuario	64

Ilustración 31 Usuario no encontrado	64

Ilustración 32 Menu	65

Ilustración 33 Clientes Modo lista	65

Ilustración 34 Clientes Modo Modulos	65

Ilustración 35 Submenu comun entidades	66

Ilustración 36 Nuevo cliente	66

Ilustración 37 Error en los campos	67

Ilustración 38 Entidad TPV	68

Ilustración 39 Elección del empleado	68

Ilustración 40 Elección del cliente	69

Ilustración 41 Elección de los productos	69

Ilustración 42 Tpv Rellenado	70

Ilustración 43 Ticket	70

Ilustración 44 Pedido Vacío	71

Índice de Tablas

Tabla 1 - Total coste	21

Tabla 2 CU-01 Login Usuario	28

Tabla 3 CU-02 Añadir empleado	29

Tabla 4 CU-03 Borrar Empleado	29

Tabla 5 - CU-04 OrdenarEmpleado	30

Tabla 6- CU-05 Agrupar	31

Tabla 7 - CU-06 Añadir Marca/Categoría del articulo	32

Tabla 8 - CU-07 Borrar Marca/Categoria del producto	33

Tabla 9 - CU-08 Añadir punto pedido	34

Tabla 10 - CU-09 Imprimir Ticket	35

Tabla 11 - CU10-Abrir Pedido	36

Tabla 12 - CU11- Cerrar pedido	37

# Apendice A

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SOFTWARE

## A.1- Introducción general

Para la realización de esta TFG llegamos a un acuerdo con el tutor para trabajar mediante Metodologías Ágiles. Para ello quedamos en realizar entregas cada 10 o 15 días dependiendo de la dificultad del sprint.

La gestión de los sprints se realizará usando el repositorio de GitHub creado para el proyecto con un plugin propio “ZenHub” para su organización.

Cada Sprint cuenta con un nombre propio definido como milestone para así saber en qué fase del proyecto estamos de forma más natural.

Otro punto a valorar es que al tratarse de una aplicación con un plazo de entrega relativamente corto, se van a concentrar muchas tareas en cada uno de los sprints y no se realizarán tantos como me hubiese gustado.

## A.2- 1er Sprint “Inicio del proyecto” 14/10/2020-29/10/2020

Como bien indica el nombre del sprint, estas primeras sesiones han servido tanto para la configuración del GitHub y ZenHub, así como para el estudio de la tecnología que se va a usar. En este caso se ha optado por una herramienta Low Code y sus posibles alternativas en el mercado.

Para documentar, correctamente, decidimos usar Zotero ya que es una alternativa fácil y completa a Mendeley. Además de ser una aplicación de escritorio que cuenta con extensiones para Mozilla cuenta con un plugin para Word que facilitará la citación correcta de nuestros documentos.

A cada tarea (Issue) le asignaremos un valor numérico que equivaldrá al tiempo en horas estimado. Cabe destacar que realizamos esta valoración en la revisión del primer sprint, es decir que, en el primer sprint, el Story Point hace referencia a la dificultad que se ha presupuesto antes de realizar dicha tarea. A partir del segundo ya sí que serán las horas que se estima que vaya a durar dicha tarea.

Al ser el primer sprint, podemos ver que casi todas las etiquetas hacen referencia a documentación, configuración, elección de software o diseño. A partir del segundo ya habrá más etiquetas relacionadas con el desarrollo o la formación.

Ilustración 1 Tareas 1er Sprint

Al final no realicé todas las tareas ya que tuve problemas con el software seleccionado para el diseño del primer prototipo. Así pues, después de la entrega decidimos cambiar de Pencil a    Adobe XD para poder así conseguir un prototipo más adecuado.

## A.3- 2do Sprint “Formación” 05/11/20-19/11/20

En este sprint el foco estuvo en la formación, realizando el tutorial ofrecido desde la misma herramienta OpenXava. Es un tutorial que está orientado a los primeros pasos de la herramienta. Al acabarlo el resultado es una pequeña aplicación de facturación operativa.

Lo más interesante es que se pueden ir comprobando los cambios al instante, así si algo no resulta convincente se puede cambiar sin la necesidad de que se vea alterado todo el proyecto.

Durante la realización del tutorial surgieron dudas acerca del futuro de este proyecto ya que la idea inicial era la realización de una aplicación que combinase una herramienta ERP y una aplicación de venta online, pero al finalizar el tutorial fue evidente que la idea inicial no era posible con este lenguaje. Así pues, tras la última tutoría se acordó con los tutores dedicar todo el esfuerzo a realizar una herramienta ERP más completa. Tras este cambio el objetivo final ya estaba claro y era posible.

La formación ha sido separada en módulos para así facilitar el seguimiento de los pasos. Dichos módulos son cada una de las issues que han surgido durante esta etapa de formación. Como corregimos en el otro sprint ahora el peso se calcula con las horas previstas para la realización de dicha tarea. Como ya se ha dicho y se puede observar, en este sprint casi todas las tareas son de formación.

Ilustración 2 Tareas 2ndo Sprint

Las horas previstas son menores a las reales, ya que la agilidad esperaba no se dio y por tanto los tiempos fueron más extensos.

## A.4- 3er Sprint “Inicio de la Aplicación” 19/11/20-3/12/20

Este ha sido un sprint accidentado, en la primera semana el ordenador sufrió un accidente y el proyecto se vio afectado a causa de haber estado una semana sin poder trabajar en condiciones. Durante este periodo escogí un programa para la realización de diagramas UML para la gestión correcta de mis clases y de mis paquetes.

La herramienta elegida es Draw.io que es un software gratuito que permite modelar de forma rápida y sencilla.

Ilustración 3 Tareas 3er Sprint

## A.5- 4rto Sprint “Dando forma a la Aplicación” 3/12/20-17/12/2020

Tras los inconvenientes del tercer Sprint, solucionado el problema, el ritmo ha vuelto a la normalidad. Estas han sido dos semanas muy intensas de trabajo, donde lo que a primera vista parecía un sprint muy mecánico se ha convertido en un sprint de conflictos con diferentes lenguajes (java, openxava, html, css).

Al final no he conseguido el objetivo de acabar lo que sería la aplicación ya que estos dos últimos días me han surgido los siguientes problemas:

- A la hora de personalizar la página inicial, para poner el logotipo de le empresa como imagen de bienvenida he observado que tengo dificultades trabajar con HTML y CSS.

- En la página de TPV, no ha habido forma de poder poner el precio final, multiplicando la cantidad del articulo por el precio de dicho. Este ha sido el mayor inconveniente.

Por ejemplo, si de un collar quiero 2 unidades, solo he sido capaz de poner el precio unitario. Lo he probado de todas las maneras que conozco en java, ya sea iterando la colección de productos, cogiendo desde una clase exterior los datos y multiplicándolos fuera, sin obtener el resultado buscado.

A pesar de la frustración, he descubierto un foro activo de este framework, y estoy a la espera de alguna respuesta a ver si la comunidad me puede guiar un poco.

Como la aplicación está casi acabada, se me están ocurriendo algunas clases más que en nuestro negoció no nos son útiles pero que para una pyme mayor sí que servirían.

Así que para el quinto sprint acabaré de implementar dichas clases por si algún día se expande le tienda y fuera necesarias.

Ilustración 4 Tareas 4rto Sprint

## A.6- 5nto Sprint “Añadiendo funcionalidades” 17/12/20-03/01/2021

Este sin duda ha sido el sprint más productivo y en el que más he avanzado. Tras lograr arreglar el problema con la suma de los totales en la clase “tpv”, ya tenía casi acabada del todo la aplicación respetando los requisitos iniciales.

No obstante, en la tutoría dedicada a dicho sprint ambos tutores me sugirieron dos funcionalidades muy interesantes y que me llevaron mucho más trabajo de lo que pensaba en un primer momento,

Añadir un MRP básico, tras una búsqueda profunda, llegamos a la conclusión de que sería expandir excesivamente el proyecto dado el tiempo restante y que solo una persona se encuentra realizando el proyecto. Además, solo implementaría un punto pedido básico: que en el momento que un producto llegase a una cantidad prefijada se añadiese directamente al pedido.

Esta funcionalidad se encuentra en un punto intermedio, es decir, al hacer una venta que haga que el producto llegue a una cantidad mínima, sí que se crea un pedido, pero se crea un pedido nuevo cada vez, hecho que no es el que estamos buscando.

Estamos buscando que el sistema detecte el pedido que este abierto y una vez encontrado que añada el producto allí. En caso de que es ese producto ya contuviese el mismo producto, lo único que tendría que hacer es aumentar la cantidad que se pedirá al realizar el pedido. Y en caso de que no lo contenga simplemente añadir el producto a pedido.

La otra funcionalidad requerida, es aún más complicada, pero completamente necesaria. Se trata de la creación de un ticket para cada venta, algo básico en cualquier ERP,.Aquí el problema radica en el diseño del ticket, ya que OpenXava funciona con JasperReport que es una librería para la creación de reports (tickets, informes, gráficos, etc.).

Dicho report ha de ser diseñado con un editor externo, como ireport o jaspersoft studio. En principio está pensado para la realización con el primero, lo que desafortunadamente dicho programa se dejó de actualizar en 2015. Actualmente es inutilizable por la cantidad de bugs. Por esta razón se ha optado por utilizar JasperSoft studio, un editor que funciona tanto poniendo campos de parámetro como conectándolo a una base de datos.

Para la realización del ticket se ha cogido el ticket que por defecto proporciona OpenXava hecho en ireport y que posteriormente ha sido modificado para satisfacer las necesidades del proyecto.

Este sprint también ha sido realmente útil ya que gracias a él he descubierto las Acciones de OpenXava y he podido observar cómo Cada acción se comporta por defecto (grabar, crear, modificar, borrar), pero Openxava nos permite modificarlas para que actúen como nosotros queramos.

De hecho, para la implementación del tpv se ha tenido que modificar la acción de grabar (guardar), para que actuase como se requería en ese momento.

Ilustración 5 Tareas 5nto Sprint

## A.7- 6to Sprint “Últimas funcionalidades” 03/01/21-11/01/21

Ya nos encontramos en uno de los últimos sprints, concretamente en el último de implementación. En este hemos conseguido acabar con las dos tareas pendientes: finalizar el punto pedido y la implementación de uno report que nos sirva de factura o ticket de venta.

En cuanto al punto de pedido, no resulta del todo satisfactorio el resultado, ya que al ser solo una persona no lo he podido realizar como me hubiese gustado. Al final he optado por un punto de pedido semi automático. Al realizar una venta que ocasione que el producto en cuestión esté por debajo del mínimo requerido, sí que se añade automáticamente al pedido abierto. Y es por lo siguiente por lo cual indico que se trata de un proceso semi automático: ya que es el usuario quien se tiene que encargar de cerrar el pedido cuando él considere que es oportuno, y antes de irse, tiene que crear un pedido vacío, para que los productos se vayan acumulando en este pedido nuevo.

Esta solución no es óptima para grandes empresas, pero al ser una aplicación pensada para una pyme de un solo terminal, es una solución que no supone un problema. En el apartado de próximos pasos, aparecerá la mejora de este punto, ya que es una funcionalidad muy interesante para la escalabilidad de la aplicación hacia un mercado no solo de pymes.

Ahora llegamos al punto más satisfactorio, que es la implementación de un ticket/factura personalizado para cuando se realiza una venta.

A pesar de que el diseño está pensado para una impresora (normal A4), solo faltaría adaptarlo para una impresora térmica de tickets que son las que normalmente se utilizan en los negocios.

Al final se tuvo que crear una acción nueva que modificase a la de imprimir para añadir dentro del modo lista de mi entidad, para que imprimiese lo que aparecía en pantalla en aquel momento antes de que se guardara el ticket en sí.

El mapeo al final tuvo su dificultad ya que se tienen que tratar diferente los parámetros que contiene la entidad y los campos que están dentro de la clase embebida que tiene la entidad, pero al final tras insistir organizando bien los datos se pudo crear el ticket que se estaba buscando.

La parte negativa del sprint viene dada por el despliegue con el tomcat de apache. Está resultando una tarea complicada la subida en local de la aplicación. Al ya agotar todas las opciones posibles conocidas se ha optado por conectar con el foro del framework para ver si algún otro usuario ha tenido el mismo problema y así pueda tener una solución que también me valga o al menos obtener ayuda sobre cómo afrontar el problema. En cuando tenga solucionado este problema no será difícil pasarlo a un host gratuito para así poder direccionarlo con el dominio que tengo en posesión para la facilidad del uso por parte del usuario final.

Ilustración 6 Tareas 6to Sprint

## A.8- 7mo Sprint “Optimización y Documentación” 03/01/21-10/01/21

En este sprint se han realizado las tareas que se deberían hacer día a día pero que se van dejando y al final pasan factura. Entre ellas ir borrando líneas de código de prueba y documentar toda la práctica.

Además, al ser consciente de que dos clases hacían prácticamente lo mismo para optimizar un código se han juntado en una sola, así solo ha quedado una clase. Al hacer este cambio, se han tenido que retocar ligeramente las otras entidades que dependían de ellas. Echo que ha roto los cálculos de importes y la impresión por pantalla de algunos datos. Al desconocer cómo funciona el framework por debajo, no lo podía solucionar de manera rápida, así que la mejor opción fue reescribir las dos entidades afectadas de nuevo, aplicando los cambios desde el principio y resetear la base de datos. Una vez reescritas no ha habido ningún problema y se ha logrado ahorrar una clase.

A la hora de comentar toda la practica se ha usado la anotación básica del javadoc con sus anotaciones. En este punto ha surgido la duda de que al ser una herramienta lowcode, mucho del código es reciclado con pequeñas modificaciones y no sabía si podía poner mi autoría en la clase, así que he decidido solo ponerme como autor en las entidades o clases en las cuales la mayor parte del código fuese mío o modificado del de por defecto.

Otro punto para comentar es que al final por falta de tiempo y porque no afecta a la funcionalidad, la personalización de la aplicación en cuanto a imágenes y otros detalles al final se han descartado, quedando la aplicación eso sí, con los colores corporativos.

Ilustración 7 Tareas 7mo Sprint

## A.8- Estudio de viabilidad

En este apartado vamos a estudiar la viabilidad económica del proyecto en caso de que se lanzara al público.

## A.8- Viabilidad Económica

La aplicación que se ha podido desarrollar es un ERP básico, con muchas posibilidades de crecimiento, así que a continuación se separarán los costes de lo que sería la aplicación tal y como está y los costes de la previsión de lo que sería la aplicación acabada al 100%.

### Costes actuales:

Para empezar, vamos a detallar los costes de la aplicación,

- Costes de Personal:

Esta parte la calcularemos con los precios establecidos por la seguridad social en su página web: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537 .

La aplicación al ser realizada por un estudiante establecemos el precio de las horas a 15€/h. Durante estos tres meses de trabajo ha habido semanas con más carga de trabajo que otras. Así que en total se podría decir que se han trabajado una media de 30 horas a la semana durante los 3 meses que ha durado el proyecto aproximadamente (de finales de octubre a finales de enero).

30HorasSemana×15€Hora×4SemanasMes= 1800€ al mes

Este sería el salario neto al mes para el estudiante. Para el cálculo del salario bruto se tendrían que aplicar los diferentes impuestos y las ratios que sugiere el Régimen general de la Seguridad Social, pero al ser un tema estrictamente económico resulta más conveniente dejar estos cálculos a gestorías u órganos especializados.

Pero para hacernos una idea, vamos a calcular de manera básica el salario bruto de lo que cuesta realmente el estudiante al aplicar los impuestos.

Los impuestos son: (sacados de la misma web de la SS)

- 23.6 % contingencias.

- 5.5 % desempleo.

- 0.20 % FOGASA.

- 0.60 % formación profesional.

Teniendo en cuenta estos impuestos calcularemos el gasto real:

1800€mes1-(0,236 + 0,055 + 0,002 + 0,006)=2.567,76€ al mes

Como el proyecto ha durado 3 meses así que el gasto total de personal sube a un total de 7703,28€

- Costes hardware

Para la implementación de esta aplicación no es necesario ningún hardware específico, ya que se puede trabajar en un ordenador básico. En este caso se ha trabajado en un ordenador personal. Asi que diría que gastos por hardware no hacen falta.

- Costes por software:

Para este TFG se ha optado por buscar siempre herramientas OpenSource gratuitas, así que para su implementación y despliegue el coste también es 0.

Es verdad que existe una versión de pago del framework de OpenXava con funcionalidades muy interesantes pero que para este TFG no resultaban necesarias.

Ilustración 8 Precios OpenXava Pro

El precio de la licencia de la versión de pago varía en cuanto a las funcionalidades que necesites.

En cuanto al dominio sí que ha de ser adquirido, después de realizar una búsqueda, y de comparar diversas opciones se ha optado por comprar el dominio mediante 1&1 o lo que actualmente es Ionos.

Cuyo precio es de 8€ el primer año y 10€ a partir de entonces.

(Precios obtenidos de: https://www.ionos.es/dominios/com-dominio)

- Costes indirectos:

Estos se componen de los gastos básicos como luz e internet.

La factura de la luz se ha visto incrementada unos 50€ del precio habitual a causa de tener el equipo en funcionamiento más tiempo de lo habitual. Otro factor que ha hecho que aumente la factura es el uso de estufas para mantener la oficina caliente.

La tarifa de internet es de 30€ mensuales, ya que no se necesita una gran conexión.

50€Mes+30€Mes×3Meses=240€

- Total:

| Tipo de coste | Total |
| --- | --- |
| Personal | 7703,28€ |
| Hardware | 0 |
| Software | 8€ |
| Indirectos | 240€ |
| Total | 7951,28€ |

Tabla 1 - Total coste

El coste total aproximado para la creación de esta aplicación sería de unos 7951,28€ lo que equivale a 2.650€ al mes.

- Beneficios:

Al tratarse de un ERP básico para su comercialización se deberían mejorar bastantes de los puntos. Así pues, no tendría cabida en el mundo comercial. De ese modo en los beneficios en estos momentos solo entrarían la finalización del grado, en caso de aprobar el TFG.

## A.8- Viabilidad Legal

- OpenXava cuenta con una licencia tipo LGPL que permite realizar aplicaciones comerciales de forma gratuita.

- GitHub cuenta con una licencia GNU.

- HSQLBD es el gestor de bases de datos por defecto de Java y su licencia es de tipo BSD.

- Jaspersoft Studio es un software libre con licencia AGLP.

Como se puede observar, se han utilizado, en medida de lo posible, herramientas que sean de licencia libre y código abierto. Por este mismo motivo mi aplicación es de distribución libre sin licencia.

# Apéndice B

Especificación de Requisitos

## B.1- Introducción

En este anexo se detallarán los diferentes objetivos y requisitos que debe cumplir nuestra aplicación. La mayoría son requisitos y objetivos propuestos al principio del proyecto, pero hay alguno que se ha ido añadiendo durante la etapa de desarrollo.

## B.2- Objetivos Generales

Marcamos los objetivos de este proyecto con estos puntos:

- Analizar el mercado para saber cuál es la mejor opción para el desarrollo del proyecto.

- Desarrollar una aplicación que cumpla el cometido de una ERP, para un negocio de tipo PYME.

- Añadir un MRP básico, a modo de punto pedido.

## B.3- Catálogo de requisitos

Vamos a utilizar la nomenclatura estándar para los requisitos, RFx para los requisitos funcionales y RNFx para los requisitos no funcionales.

### Requisitos Funcionales

- RF1- Login de usuarios: El usuario debe poder acceder a la aplicación mediante unas credenciales propias y personalizadas.

- RF2- Interactuar con empleado: La aplicación debe ser capaz de permitir al usuario ejecutar las acciones por defecto de la entidad.

  - RF2.1- Crear empleado: El usuario debe poder añadir un nuevo empleado.

  - RF2.2- Borrar empleado: El usuario debe ser capaz de borrar a un empleado.

  - RF2.3-Listar y ordenar: El usuario debe poder listar a los empleados y ordenarlos dependiendo de sus características

  - RF2.4-Agrupar: El usuario debe poder agrupar a los empleados por un campo en concreto.

- RF3- Interactuar con cliente: La aplicación debe poder interactuar con la entidad cliente y dejar al usuario ejecutar las acciones por defecto de la entidad.

  - RF3.1- Crear cliente: El usuario debe poder añadir nuevos clientes en caso de que sea necesario para nuevas facturas.

  - RF3-2- Borrar cliente: El usuario debe ser capaz de borrar un cliente específico.

  - RF3.3-Listar y ordenar: El usuario debe poder listar a los clientes y ordenarlos dependiendo de sus características

  - RF3.4-Agrupar: El usuario debe poder agrupar a los empleados por un campo en concreto.

- RF4-Interactuar con la entidad marca: La aplicación debe ser capaz de dejar al usuario ejecutar las acciones por defecto de la entidad

  - RF4.1- Crear marca/proveedor: El usuario debe poder añadir una marca o un proveedor nuevo.

  - RF4.2- Borrar mara/proveedor: El usuario debe poder borrar una marca o un proveedor.

  - RF4.3-Listar y ordenar: El usuario debe poder listar a las marcas o proveedores y ordenarlos dependiendo de sus características

- RF5-Interactuar con la entidad Categoría del articulo: La aplicación debe dejar al usuario ejecutar las acciones por defecto de la entidad.

  - RF5.1- Crear categoría del articulo: El usuario debe poder añadir que tipo de articulo es.

  - RF5.2-Borrar categoría del articulo: El usuario debe ser capaz de borrar la categoría del artículo.

  - RF5.3-Listar y ordenar: El usuario debe poder listar la categoría del articulo y ordenarlos dependiendo de sus características

- RF6-Interactuar con la entidad factura pendiente: La aplicación debe dejar al usuario ejecutar las acciones por defecto de la entidad.

  - RF6.1- Crear factura pendiente: El usuario debe poder añadir facturas pendientes.

  - RF6.2-Borrar facturas pendientes: El usuario debe ser capaz de borrar una factura 11pendiente.

  - RF6.3-Listar y ordenar: El usuario debe poder listar y ordenar todas las facturas pendientes.

  - RF6.4 Agrupar: El usuario debe ser capaz de agrupar las facturas pendientes mediante sus características.

- RF7-Interactuar con la entidad Producto: La aplicación debe dejar al usuario ejecutar las acciones por defecto de la entidad.

  - RF7.1-Crear producto: El usuario debe ser capaz de añadir un nuevo producto.

    - RF7.1.1- Definir punto pedido: El usuario debe ser capaz de añadir un punto pedido.

  - RF7.2-Borrar Producto: El usuario debe ser capaz de borrar un producto.

  - RF7.3-Listar y ordenar: El usuario debe ser capaz de listar y ordenar los productos mediante sus campos.

  - RF7.4-Agrupar: La aplicación debe ser capaz de agrupar los productos dependiendo de los campos.

- RF8- Interactuar con la entidad TPV: La aplicación debe ser capaz de permitir al usuario la interacción con la entidad tpv.

  - RF8.1 Crear una nueva venta: El usuario debe ser capaz de realizar una nueva venta reflejada en un ticket.

    - RF8.1.1-Creación del ticket: La aplicación debe ser capaz de crear un report con los datos que aparecen en pantalla antes de que se guarden.

    - RF8.1.2-Impresión del ticket: El usuario debe ser capaz de la impresión del ticket en formato PDF.

  - RF8.2- Borrar una venta: El usuario debe ser capaz de borrar una venta.

  - RF8.3-Listar y ordenar: El usuario debe ser capaz de listar y ordenar las ventas mediante sus campos.

  - RF8.4-Agrupar: La aplicación debe ser capaz de agrupar las ventas dependiendo de los campos.

- RF9-Interactuar con la entidad Pedido: La aplicación debe permitir al usuario gestionar sus pedidos.

  - RF9.1-Abrir pedido: El usuario debe ser capaz de abrir un pedido.

  - RF9.2-Cerrar pedido: El usuario debe se capaz de cerrar un pedido

### Requisitos NO Funcionales

- RNF1-Usabilidad: La aplicación debe ser fácil de usar para mejorar en todo lo posible la experiencia del usuario. Hacer una interfaz intuitiva y agradable ayuda a dicha experiencia.

- RFN2-Eficiencia: No debe haber mucho tiempo en el cambio de ventanas y procesamiento de datos.

- RNF3-Escalabilidad: La aplicación debe estar preparada para un aumento de prestaciones y procesamiento de

más cantidades de trabajo.

## B.4- Especificación de requisitos

Como casi todos los requisitos tienen los mismos puntos, en los casos de uso, lo que haré será especificar para que requisitos sirviera el mismo caso de uso.

### Casos de uso:

| CU-01 | Login de usuario |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF1 |
| Descripción | Permitir al usuario entrar en su sesión. |
| Precondiciones | Que se le haya autorizado al usuario y que se haya dado su contraseña. |
| Acciones | - El usuario entra en la aplicación. - El usuario introduce sus credenciales - Pulsar el botón de entrar |
| Postcondiciones | El usuario debe coincidir con uno de los que estén habilitados |
| Excepciones | El usuario haya cometido una errata y no este bien escrito o el usuario o la contraseña. |
| Importancia | Alta |

Tabla 2 CU-01 Login Usuario

| CU-02 | Añadir Empleado |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF2 RF2.1 |
| Descripción | Permitir al usuario añadir un nuevo empleado. |
| Precondiciones | El usuario debe estar loggeado y en la pestaña de empleado. |
| Acciones | - El usuario pulsa nuevo en la pestaña de empleado - El usuario introduce los campos del empleado - Pulsar el botón de grabar |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | -No haber escrito alguno de los campos obligatorios |
| Importancia | Media |

Tabla 3 CU-02 Añadir empleado

| CU-03 | Borrar |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF2.2 |
| Descripción | Permitir al usuario borrar un nuevo empleado. |
| Precondiciones | -El empleado a borrar debe estar creado con anterioridad. |
| Acciones | - El usuario se sitúa encima del empleado que quiere borrar. - El usuario verá que aparece una papelera a la izquierda de su nombre. - El usuario debe pulsar el botón y se borrara el usuario. |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | -No haber escrito alguno de los campos obligatorios -El empleado no puede tener ningún ticket a su nombre. |
| Importancia | Media |

Tabla 4 CU-03 Borrar Empleado

| CU-04 | Ordenar Empleado |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF2 RF2.3 |
| Descripción | Permitir al usuario listar y ordenar a los empleados por un campo en concreto |
| Precondiciones | Estar en modo lista. |
| Acciones | - El usuario se sitúa encima del campo de empleado con el que quiere realizar la ordenación. - Pulsa encima de las flechas que le salen por pantalla. |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | - |
| Importancia | Baja |

Tabla 5 - CU-04 OrdenarEmpleado

Los últimos tres casos de uso también servirían para la creación del cliente (RF3) y para la creación de facturas pendientes (RF6)

| CU-05 | Agrupar |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF2.4 RF3.4 RF6.4 RF7.4 RF8.4 |
| Descripción | Permitir al usuario agrupar mediante un solo campo a los objetos. |
| Precondiciones | Estar en modo lista. |
| Acciones | - El usuario despliega la lista de arriba a la izquierda de la pantalla. - Pulsa encima del criterio que quiere ordenar. |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | - |
| Importancia | Baja |

Tabla 6- CU-05 Agrupar

Este último caso de uso es uno de los que es común para todos los requisitos, y se procede ejecutando los mismos pasos para todas las clases.

| CU-06 | Añadir Marca/Categoría del articulo |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF4.1 RF5.1 |
| Descripción | Permitir al usuario añadir una nueva marca/ categoría del articulo |
| Precondiciones | El usuario debe estar loggeado y en la pestaña de correspondiente. |
| Acciones | - El usuario pulsa nuevo en el modo lista de la pestaña - El usuario introduce el nombre de la característica - Pulsar el botón de grabar |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | -No haber escrito alguno de los campos obligatorios |
| Importancia | Media |

Tabla 7 - CU-06 Añadir Marca/Categoría del articulo

| CU-07 | Borrar Marca/Categoría del articulo |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF4.2 RF5.2 |
| Descripción | Permitir al usuario borrar una nueva marca/ categoría del articulo |
| Precondiciones | Que no haya ningún producto con la marca/categoría. |
| Acciones | - El usuario se sitúa encima de la marca/categoria que quiere borrar. - El usuario verá que aparece una papelera a la izquierda de su nombre. - El usuario debe pulsar el botón y se borrara el usuario. |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | Que no se haya eliminado el producto que tenga el campo que queremos borrar. |
| Importancia | Media |

Tabla 8 - CU-07 Borrar Marca/Categoria del producto

Tanto el CU-06 y el CU-07 sirven para las entidades marca y categoría de articulo, ya que actúan de la misma manera.

| CU-08 | Añadir punto pedido |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF7.1.1 |
| Descripción | Permitir al usuario añadir un punto pedido, (stock mínimo que quiere tener) |
| Precondiciones | Estar creando el producto o modificando uno. |
| Acciones | - El usuario crea un producto o modifica uno. - Escribe la cantidad que quiere en punto pedido. - Al hacer una venta de dicho producto y que su stock sea menor que el punto pedido, se añadirá la cantidad necesaria para llegar al punto pedido al pedido. |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | - |
| Importancia | Alta |

Tabla 9 - CU-08 Añadir punto pedido

| CU-09 | Imprimir ticket de compra |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF8.1 RF8.2 |
| Descripción | Permitir al usuario crear un ticket de una compra y que lo puede imprimir |
| Precondiciones | La entidad tpv debe estar rellenada por completo. -Tener activadas las pestañas emergentes en tu navegador. |
| Acciones | - El usuario rellana todos los datos de tpv. - Pulsar el botón imprimir pdf. - Cambiará de pestaña automáticamente y se vera el ticket. |
| Postcondiciones | - |
| Excepciones | -No haber escrito alguno de los campos obligatorios |
| Importancia | Alta |

Tabla 10 - CU-09 Imprimir Ticket

| CU-10 | Crear Pedido |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF9.1 |
| Descripción | Permite al usuario abrir un pedido. |
| Precondiciones | El usuario se debe asegurar que solo haya abierto un ticket a la vez. |
| Acciones | - El usuario crea un pedido nuevo. - Le pone el Id correspondiente. - Deja los demás campos en blanco. - El usuario pulsa el botón de grabar. |
| Postcondiciones | -Asegurarse de que solo hay un pedido abierto. |
| Excepciones | -No haber escrito la Id del pedido. |
| Importancia | Alta |

Tabla 11 - CU10-Abrir Pedido

| CU-11 | Cerrar pedido |
| --- | --- |
| Requisitos Relacionados | RF9.2 |
| Descripción | Permitir al usuario cerrar un pedido. |
| Precondiciones | -Que haya algún pedido abierto. |
| Acciones | - El usuario abre el pedido que quiere cerrar. - Activa el checkbox de está pedido. - Pulsa el botón grabar. |
| Postcondiciones | -Tiene que abrir manualmente otro pedido. |
| Excepciones |  |
| Importancia | Alta |

Tabla 12 - CU11- Cerrar pedido

# Apendice C

Especificación de diseño

## C.1 Introducción

En este anexo vamos a explicar cómo se han organizado los datos de la aplicación y los diseños escogidos.

## C.2- Diseño de datos

Ilustración 9 Diagrama de Clases

Nuestra base de datos está formada por diferentes tablas, que se relacionan entre sí de la siguiente manera:

- Pedido: En esta tabla se almacenarán los pedidos que se vayan haciendo. El identificador se tiene que ir aumentando manualmente. Contiene un booleano para saber si el pedido está pedido o aún no.

  - Esta tabla se relaciona con Producto mediante Pedido_ProductoPara ya que el pedido contiene productos.

- TPV:  En esta tabla se almacenarán las ventas que se harán. Como ocurre en la tabla Pedido, esta está relacionada con Producto mediante TPV_ProdcutoPara ya que la venta contendrá productos. También está relacionada con la tabla Empleado y Cliente para tener más información a la hora de realizar la venta.

- Producto: Esta es la tabla con más relaciones y, viéndolo desde el punto de vista de una tienda real, es normal que sea el epicentro del diagrama. Ya que casi tosas las tablas se verán directa o indirectamente afectadas por los productos. En esta tabla se almacenarán los productos que tiene la tienda.

- Cliente: En esta tabla se almacenarán a los clientes que tendremos en la tienda.

- Empleados: En esta tabla se almacenarán a los empleados que trabajarán en la tienda.

- Facturas Pendientes: En esta tabla es donde llevaremos el control de las facturas que nos quedan por pagar.

- Marca: En esta tabla se almacenarán las marcas con las que trabajarán en la tienda.

- Categoría del Producto: En esta tabla se almacenarán la categoría del producto

## C.3- Campos de las Tablas

Todas las tablas tienen un identificador que es OID en todas exceptuando en dos en las cuales el identificador es un entero que actúa de PK.

Ya que muchas clases son secundarias o embedidas, solo veremos los campos de las tablas más importantes.

### Pedido

Ilustración 10 Tabla Pedido

- EstaPedido: Es un booleano que será el que se encargará de identificar si el pedido está abierto o no. En caso de estar marcado significará que el pedido está cerrado.

- Id: Es un Integer que actúa de “identificador” para saber qué número de pedido es por pantalla.

- Importe Coste: Es un BigDecimal que calculará la multiplicación de la cantidad de Producto por el precio de coste del producto.

- Importe Coste Total: Es un BigDecimal que calculará la suma de todos los ImporteCoste que tenga en pedido.

### TPV

Ilustración 11 Tabla TPV

- Fecha: Es un atributo de tipo Date, que se pondrá automáticamente en el día correspondiente.

- Importe Total: Es un BigDecimal que sumará todos los precios más el IVA, para obtener el total de la venta.

- Observaciones: Un campo de tipo texto para anotar alguna observación en caso de que se crea oportuno.

- PagaCon: Es un bigDecimal que es el dinero con el que nos paga el cliente.

- Porcentaje IVA: es un entero capado a dos cifras para definir el % que queremos sumarle de IVA.

- Cliente: Es la clave primaria de cliente y nos servirá para definir qué cliente ha hecho la compra.

- Empleado: Es la clave primaria del Empleado y nos servirá para saber quién ha realizado la venta.

### Producto

Ilustración 12 Producto

- Numero: Es un entero que será la PK de la clase producto y que será de generación manual.

- Cantidad Total:  Es el stock que tiene la tienda en el momento.

- Descripción: Es un String para el nombre del producto

- Precio: Es un BigDecimal que se encarga de darnos el precio real del producto.

- Precio coste: Es un BigDecimal que se encarga de darnos el precio de coste del producto.

- Stock Mínimo: Es el punto pedido, que se encarga de mantener nuestro stock siempre con un mínimo, en caso contrario se añade a pedido.

- Categoría: Es la id de categoría para saber qué tipo de producto es.

- Marca: Es la id de la marca para saber de qué marca es el producto.

### ProductoPara (Pedido o TPV)

Esta es la llamada común que tienen tanto pedido como tpv a producto y se encarga de la colección de Productos que tienen ambas entidades. Lo único que cambia es el TPV_OID por Pedido_OID

Ilustración 13 ProductoPara

- Cantidad: Es un entero que nos definirá la cantidad del producto que se venderá o en caso de pedido la que se añadirá.

- Precio Coste: Es el BigDecimal que nos informa de la suma de los precios de coste de los productos seleccionados.

- Precio Coste por Unidad: Es el precio de coste del artículo seleccionado.

- Precio Aux: Es el BigDecimal que nos informa de la suma de los precios de los productos seleccionados.

- Precio por Unidad: es el precio base del producto por unidad.

- Importe: Es la multiplicación del precio por unidad por la cantidad.

- Importe2: Es la multiplicación del precio de coste por unidad por la cantidad.

- Nombre producto: Es un String que contiene el nombre del producto.

- Producto_Numero: Es la id del producto seleccionado.

## C.4- Diseño Arquitectónico

Para ayudar a tener un buen diseño de software y que la aplicación sea más fácil de mantener se usa el patrón de diseño arquitectónico MVC.

### Modelo-Vista-Controlador

Este patrón se basa en tres partes por separado, que al juntarse hacen que la aplicación sea robusta. Cada parte se ocupa de un campo distinto, Modelo, esta parte se ocupa de los datos, de la lógica del negocio y de los mecanismos de persistencia. Vista, es la parte que se encarga de la interfaz de usuario y Controlador, es la parte que actúa de intermediario entre las otras dos partes gestionando su flujo de datos.(1)

### Modelo

Esta compuesta por las clases y entidades del proyecto OpenXava, y la Base de datos, en mi caso HSQLDB que es la nativa de java. Las clases y entidades serán las que se encargarán de crear los objetos y gestionarlos para realizar las acciones correspondientes.

### Vista

Es la interfaz de usuario que se encarga de la interacción con el usuario, esta debe ser agradable e intuitiva. Gracias a OpenXava se autogenera la interfaz, provocando que cumpla los requisitos de usabilidad.

### Controlador

Es la parte que se encarga de la comunicación de la interfaz con el modelo, en nuestro caso se trata del Tomcat de Apache.

## C.5- Diseño de Interfaz

Dado que la interfaz se autogenera con el propio OpenXava, lo único que he valorado hacer ha sido poner los colores corporativos de la tienda ya que modificar la interfaz supondría un aumento de trabajo muy significativo y al tratarse de una aplicación en la que pesa más la funcionalidad que la decoración se ha considerado que dicha modificación no era relevante.

Para cambiar los colores lo que hay que hacer es crear una hoja de estilos con los colores y la organización que se quiere conseguir.

Primero, para saber qué colores son los adecuados es necesario abrir un editor de fotos para obtener los colores en valor Hexadecimal:

Ilustración 14 Colores Para hoja de estilos

Para la hoja de estilos he usado 3 tonalidades del logotipo de la tienda, y al final ha quedado esta hoja de estilos:

Ilustración 15 Hoja de Estilo

# Apendice D

documentación técnica de programación

## D.1 Introducción

Al ser una herramienta low code, como usuario no tengo acceso a todas las clases o directorios que tiene el proyecto. Así pues, solo serán documentados aquellos en los cuales sí tenga acceso y aquellos en los cuales haya tenido que desarrollar la aplicación

## D.2 Estructura de directorios

En mi repositorio de github hay cuatro directorios principales:

- Formes: es el directorio que contiene todo el proyecto, clases, librerías, archivos, etc. Este es el directorio en el que he trabajado, es donde he tenido que crear el proyecto, los paquetes y las clases necesarias para sacar la aplicación adelante.

- OpenXava: Es el directorio en el cual están los entresijos de la herramienta LowCode. En este directorio están las clases internas para la gestión de la interfaz, para las acciones por defecto y para todas esas utilidades que te tienes no gestionamos nosotros al trabajar con una herramienta de tipo low Code

- Doc: Contiene la documentación del proyecto, la memoria y los anexos.

- Tomcat: La aplicación se puede desplegar desde el propio OpenXava Studio, pero sería en local, así que en este directorio estará la configuración para el despliegue web.

### Formes:

En este directorio como ya se ha mencionado, estarán las carpetas que son personalizables por el usuario.

- SRC: Dentro tendrá los cuatro paquetes que hemos creado y programado nosotros.

  - Actions: Sera el paquete donde meteremos las acciones personalizadas.

  - Calculadores: En este paquete meteremos las clases que hacen de calculador para diferentes campos de las entidades.

  - Modelo: Es el paquete más importante. Este es el paquete que contiene todas nuestras clases.

  - Util: Este paquete es el menos utilizado y es el que contiene los campos que tienen que ser por defecto. En nuestro caso solo estará el I.V.A. por defecto.

  - _run: Este paquete es el que nos viene por defecto y es el que contienen el main, y permite la ejecución de la aplicación y el encendido de la base de datos.

En esta carpeta también encontramos la plantilla del ticket que hemos creado y la foto que necesita dicho ticket.

- I18n: Es la carpeta de internacionalización y cambio de las etiquetas mostradas por pantalla. En mi caso lo uso para el segundo cometido.

El resto de paquetes o archivos vienen dado por defecto. Aunque pueden ser modificados como he hecho por ejemplo con el estilo de la aplicación para que tenga los colores corporativos.

## D.2 Manual del programador

### OpenXava - Descarga e Instalación

Para empzar la descarga iremos a su página oficial (www.openxava.org) y pulsaremos el botón de descargar.

Ilustración 16 Página principal OpenXava

El botón se va actualizando constantemente ya que los desarrolladores de OpenXava aseguran un mínimo de 6 actualizaciones por año. La mayoría son actualizaciones de mantenimiento para corregir posibles bugs o añadir pequeñas funcionalidades propuestas por la comunidad. Una vez pulsado el botón de descarga nos llevará a un formulario que debemos rellenar para pedir a los desarrolladores que nos envíen el link para realizar la descarga de la última versión.

Ilustración 17 Formulario para la descarga

Una vez recibido el correo de respuesta, que es casi automático, nos da la opción de descargar la última versión en el Sistema Operativo deseado. En mi caso, para este proyecto, será en Windows. La última versión del framework es openxava-6.4.2.

El entorno para programar con Openxava está basado en Ecplise como podemos ver en su logotipo. Y se trata de OpenXava Studio

Ilustración 18 Contenido del Zip descargado

Y al abrirlo nos encontramos con la misma interfaz que Eclipse

Ilustración 19 Apariencia

Para empezar, lo primero que he realizado, ha sido cambiar el entorno a un entorno más claro. Para cambiarlo Window -> Preference -> DevStyle y seleccionamos uno más claro.

Una vez configurado a nuestro gusto podemos empezar, para ello creamos un nuevo proyecto:

Ilustración 20 Nuevo Proyecto

Ilustración 21 Creación nuevo proyecto

Le ponemos el nombre que deseamos y le damos a finalizar. Una vez tenemos el proyecto creado, vamos a crearlo, pero en versión openxava. Para ello, pulsamos y nos saldrá una ventana donde tendremos que poner el nombre del proyecto que hemos creado anteriormente para transformarlo en un proyecto OpenXava.

Ilustración 22 Creación del proyecto Openxava

Cuando ya tenemos el proyecto en modo openxava, ya se trata de un proyecto estándar de java y vamos añadiendo las clases que necesitamos para la realización de nuestra práctica.

### Compilación y ejecución desde Openxava studio

Desde el mismo entorno, se puede ejecutar el proyecto y desplegarlo en modo local así como visualizar el manager de la base de datos. Para hacerlo hay que compilar el proyecto es como en eclipse, el botón que hay al lado de guardar, si hay algún error de sintaxis o de programación saldrá en la compilación. Si todo es correcto podemos proceder a la ejecución para ello vamos a la clase _Run_formes dentro del paquete _run, le damos click derecho y Run AS -> Java Application

Ilustración 23 Ejecución de la aplicación

En la consola de eclipse se nos desplegará la traza del proyecto con diferente información útil. Y si no ha habido errores nos dará el siguiente mensaje:

“Aplicación iniciada. Ve a http://localhost:8080/formes”

Esto implicará que nuestra aplicación habrá sido lanzada en modo local, en caso de querer ver el manager de la base de datos ejecutamos los mismos pasos que en este caso, pero en la clase DB_Manager del paquete _run. Cabe destacar que el orden es importante. Primero tenemos que inicializar el proyecto para que abra la base de datos y después ejecutar el manager para así ver la base de datos.

La interfaz de la base de datos es la interfaz de HSQLDB que es el gestor de bases de datos nativo de java. Que luce así:

Ilustración 24 Apariencia del gestor de la base de datos

### Compilación de la aplicación para despliegue con Tomcat

Para poder desplegar la aplicación fuera del entorno de programación el propio openxava nos da varias opciones, sobre todo con la elección de la base de datos. En nuestro caso hemos usado la de por defecto, pero tienes la opción de usar otras bases de datos como son MySQL, PostGress, MariaDB, Oracle entre otras. Los únicos archivos que necesitaras modificar son el context.xml y el persistance.xml de tu proyecto. Para darles la ruta a la base de datos a ejecutar.

Para empezar nuestro despliegue nos tenemos que situar en el proyecto y desde el entorno y en el archivo build.xml dar al click derecho y ejecutarlo como “ant build…”. A continuación se nos abrirá una ventana:

Ilustración 25 Crear archivo.war

Le ponemos el nombre de nuestro proyecto “formes.crearWar” y le damos a run. Se nos estará compilando en la consola.

Una vez la “construcción” sea correcta nos habrá creado un directorio en nuestra carpeta de openxava que será workspace.disp, donde tendremos nuestra aplicación compilada.

### Instalación TomCat

Para la instalación del tomcat nos dirigiremos a su pagina oficial ya que es una herramienta gratuita. (https://tomcat.apache.org/download-90.cgi)

Bajamos el .zip y lo descomprimimos en el directorio que queramos. Una vez dentro lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta webapps y borrar todas las que vienen por defecto.

Ahora añadiremos nuestro proyecto compilado que se encuentra en la carpeta workspace.dist y copiamos el archivo formes.war.

Ilustración 26 Carpeta webapps

El siguiente paso es copiar el archivo hsqldb.jar de la carpeta de openxava/lib a la librería del tomcat.

Una vez lo tenemos copiado ya podemos proceder al lanzamiento.

### Despliegue mediante Tomcat

Para el despliegue lo primero de todo será inicializar nuestra base de datos, para ello abrimos una terminal (CMD) y navegamos hasta el directorio donde tenemos la carpeta lib.

En mi caso:

C:\Users\anton>cd OneDrive\Escritorio\TFG\Tomcat\lib

Una vez dentro ejecutamos la siguiente instrucción para iniciar la base de datos:

java -classpath hsqldb.jar org.hsqldb.Server -database mi-database-db -port 1666 -silent true -trace false

El puerto escogido es el de por defecto 1666. Ahora que tenemos la base de datos inicializada, procedemos a lanzar el despliegue del tomcat. Para ello abrimos otra terminal y nos dirigimos al directorio bin del tomcat:

C:\Users\anton\OneDrive\Escritorio\TFG\Tomcat\bin>

Definimos la variable JAVA_HOME a nuestro java instalado en el pc:

set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-11.0.8

Y para finalizar ejecutamos la siguiente instrucción:

C:\Users\anton\OneDrive\Escritorio\TFG\Tomcat\bin>startup

Se nos abrirá la consola del tomcat donde veremos la interacción de los usuarios con la aplicación. La aplicación queda abierta en el puerto por defecto 8080. Si nos dirigimos a él podemos ver la página inicial de la aplicación.

### Conexión con un dominio

Para que la conexión no sea solo en local y se pueda usar la aplicación desde cualquier parte del mundo, he hecho el dominio apunte a la dirección de mi pc.

“ www.formestallesgrans.com/formes”

Para no tener que montar un servidor que esté las 24 horas abierto lo que he hecho ha sido abrir el puerto del router 8080 y redirigir el puerto 80 al que acabamos de abrir 8080. Como con los servicios tradicionales solo hay una ip pública y hay que escoger a qué ip se redirigirá a cada petición del exterior. En mi caso he puesto la ip de mi pc. Que con una configuración dhcp será siempre la misma ip.

Ilustración 27 Ip y Redirección al puerto

Una vez configurado este paso, nos creamos una cuenta en NO-IP que es un servicio que ofrecen los routers convencionales, que nos proporciona un subdominio de los suyos en este caso (formestallesgrans.ddns.net). Nos permite que, dado que la naturaleza del servicio de telefonía se basa en ip’s dinámicas, al cambiar de ip publica gracias al subdominio, no tengamos que ir a nuestro DNS a cambiar cada vez la ip.

Y finalmente iremos a nuestro proveedor de dominio, ionos en mi caso, y haremos que el dominio que hemos adquirido apunte al subdominio que nos ha proporcionado NO-IP.

Ilustración 28 DNS Ionos

# Apendice E

Documentación de usuario

## E.1 Introducción

En este anexo vamos a explicar cómo utilizar nuestra aplicación por parte de un usuario.

## E.2 Requisitos de usuario

Al tratarse de una aplicación web, el usuario bastará que tenga un navegador actualizado con las ventanas emergentes desbloqueadas.

Para acceder a la aplicación, el usuario bastará que busque el siguiente dominio: www.formestallesgrans.com/formes que le redirigirá a la aplicación que esta “alojada” en mi pc a modo de servidor provisional

## E.3 Instalación

Al ser una aplicación web no hace falta instalarla, solamente se requiere usar un navegador y una conexiona a internet.

## E.4 Manual de usuario

Todos los datos que saldrán en el siguiente manual son datos inventados para no violar la LOPD.

### Inicio

Esta es la primera página que se verá al entrar en la aplicación. En ella podemos ver el nombre y los colores corporativos, a la vez que un usuario y una contraseña facilitadas para que el tribunal haga las pruebas pertinentes.

Cabe destacar que se trata de una aplicación pensada para el uso en un solo terminal y con solo un usuario a la vez. De ese modo, a la hora de realizar pruebas, si se realizan simultáneamente en más de un terminal puede haber problemas de persistencia en la base de datos.

Ilustración 29 Inicio de la aplicación

### Loggin

La siguiente página es aquella destinada a iniciar sesión. Con OpenXava free, solo nos permite acceder a la aplicación si previamente estás introducido en su código fuente, con la versión de pago sí que nos permite hacer registros de usuarios y control de accesos.

Ilustración 30 Login de usuario

El usuario para pruebas y para ver la aplicación es: tribunal y su contraseña Tribunal.

En caso de que intente entrar algún usuario sin cuenta nos saltá el error de usuario no encontrado.

Ilustración 31 Usuario no encontrado

### Una vez en la aplicación

El usuario podrá navegar por el menú de las diferentes opciones que tiene y podrá elegir en qué pestaña desea colocarse.

Como podemos observar cada usuario puede personalizar sus páginas favoritas en función de las que más vaya a usar.

Ilustración 32 Menu

La navegación entre pestañas es muy cómoda ya que el menú siempre está visible a la izquierda de la pantalla.

### Interactuar con las clases

Ilustración 33 Clientes Modo lista

La interacción base es la misma en todas las pestañas, al principio entraremos en la vista modo lista, como podemos ver en la ilustración 33

Ilustración 34 Clientes Modo Modulos

En caso de quererlo ver de diferente manera la aplicación nos permite la visualización por módulos.

En cada pestaña contamos con un submenú con las acciones por defecto de la aplicación:

- Nuevo: es el botón que nos enviará a la página para crear un nuevo objeto de la clase, en caso de cliente nos enviará a la creación de un cliente nuevo.

- Generar PDF: Nos imprime un PDF con el listado de todos los clientes con los datos que queremos.

- Generar Excel: Nos genera una hoja de Excel con todos los campos del objeto.

- Importar datos: En caso de que tengamos una fuente externa de datos nos permite añadirlos.

Ilustración 35 Submenu comun entidades

Nuevo Objeto “caso cliente”

Al acceder a la creación de un nuevo cliente nos aparece una pantalla con los campos a rellenar y con otro submenú con las acciones posibles.

Ilustración 36 Nuevo cliente

Una vez los campos estén rellenados correctamente procederemos al guardado en la base de datos. En caso de que algún campo no esté correcto nos saldrá un mensaje de error explicándonos qué es en lo que hemos fallado. Por ejemplo, en no poner ningún dato:

Ilustración 37 Error en los campos

Nos han saltado los errores de que los campos obligatorios están vacíos.

Gracias a que la aplicación es muy intuitiva, casi todas las clases funcionan de la misma forma, así que solo faltaría explicar entidad principal que es la de TPV y la entidad pedido que es la única diferente.

### Entidad TPV

Esta entidad es el corazón de la aplicación y en la que el usuario más tiempo pasará, ya a primera vista en modo lista es muy parecida a las demás, pero es al entrar a la creación de una nueva venta donde vemos que es una pestaña mucho más completa.

Ilustración 38 Entidad TPV

En ella podemos observar todos los campos y otras entidades que se mezclan en esta.

Para la elección del cliente, empleado y los productos podemos situarnos encima de cada una de las lupas para buscar en la base de datos.

Ilustración 39 Elección del empleado

Ilustración 40 Elección del cliente

Ilustración 41 Elección de los productos

Una vez escogido cada producto, hay que definir la cantidad que se va a llevar el cliente y veremos cambiado el precio. Así mismo se tiene que definir el I.V.A. que se va a aplicar a la factura.

Otra funcionalidad es que se puede introducir el efectivo recibido y se calcula el resto a devolver automáticamente.

Ilustración 42 Tpv Rellenado

Impresión ticket

En caso de querer imprimir la factura/ticket bastaría pulsar el botón “Print pdf” que nos generará un documento en otra ventana.

Ilustración 43 Ticket

### Guardar venta

La impresión del ticket no guarda la venta en la base de datos, para ello se tiene que volver a la aplicación y guardarla mediante el botón de grabar.

Al grabar una venta el stock de los productos se verá reducido en el numero que se haya vendido de manera automática. En caso de poner una cantidad mayor a la que se tiene en stock saltará el mensaje Stock insuficiente.

Otra funcionalidad de la acción de grabar es que, si un producto supera inferiormente a su punto pedido, este producto se añadirá al pedido que esté abierto para su posterior pedido al proveedor.

### Pedido

La entidad “pedido” es otra de las entidades peculiares ya que solo puede haber un pedido abierto al mismo tiempo y es responsabilidad del usuario que así sea.

Para crear un pedido basta crearlo como las otras entidades, pero vacío, es decir, sin productos.

Ya que se irá rellenando automáticamente. En caso de que el usuario cierre un pedido, tiene que abrir uno nuevo para que se vayan añadiendo de manera correcta.

Ilustración 44 Pedido Vacío

## E.5- Conclusiones manual de usuario

He buscado una herramienta que permitiese tener una interfaz muy fácil de usar y aprender para que no hubiese problemas a la hora de su uso.

Gracias a OpenXava que nos permite crear muchas entidades con comportamientos similares y una interfaz muy limpia.

# Apendice F

bibliografía

1. 	Modelo vista controlador (MVC) [Internet]. [citado 16 de enero de 2021]. Disponible en: https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html